Додаток 1

до рішення сесії Великосеверинівської

сільської ради

09 лютого 2018 №335

ПЛАН ЗАХОДІВ

для реалізації  місцевої програми "Питна вода Великосеверинівської сільської ради"

на 2018-2020 роки

тис.грн.

| № з/п | Найменування заходу | загальна вартість | Обсяг фінансування за рахунок коштів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  |  |  | Державного бюджету | Місцевих бюджетів | Державного бюджету | Місцевих бюджетів | Державного бюджету | Місцевих бюджетів |
| 1 | контроль якості води | 60,0 | - | 20,0 | - | 20,0 | - | 20,0 |
| 2 | очищення та впорядкування колодязів загального користування | 90,0 | - | 30,0 | - | 30,0 | - | 30,0 |
| 3 | капітальний ремонт водопровідних мереж централізованого водопостачання споживачів с. Велика Северинка; | 420,169 | 330,169 | 30,0 | - | 30,0 | - | 30,0 |
| 4 | будівництво та реконструкцію водопровідних мереж в с. Підгайці; | 160,0 | - | 100,0 | - | 30,0 | - | 30,0 |
| 5 | обладнання пожежних гідрантів на мережах водопостачання в с. Підгайці; | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - |
| 6 | Встановлення очисних споруд каналізації для школи та дитячого садочку в с. Велика Севери нка | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | - |
| 7 | Встановлення та обслуговування фільтрів очищення води в школі та дитячому садочку в с. Велика Северинка та с.Оситняжка | 70,0 |  | 50,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
|  | Всього за програмою | 1850,169 | 330,169 | 280,0 | - | 1120,0 | - | 120,0 |

_________________________________