Додаток

До рішення виконавчого комітету

Великосеверинівської сільської ради

«22» березня 2019 року № 16

**Заходи з благоустрою населених пунктів**

**Великосеверинівської сільської ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| 1 | Провести роботу серед населення сільської ради по наведенню порядку по вулицях населених пунктів сільської ради | Начальник відділу земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства сільської ради Косарчук Л.Г., депутати сільської ради. | До 26.04.2019 |
| 2 | Провести вуличні обходи з метою виявлення стихійних сміттєзвалищ, вжити заходи щодо їх ліквідації, розробити план-графік їх ліквідації. | Начальник відділу земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства сільської ради Косарчук Л.Г., виконавчий комітет сільської ради. | До 26.04.2019 |
| 3 | Прибирання будівельних матеріалів, дров та ін. Впорядкування прибудинкової території. | Населення сільської ради | До 26.04.2019 |
| 4 | Провести благоустрій місць увічнення пам’яті захисників України. | Працівники закладів культури | До 26.04.2019 |
| 5 | Впорядкування територій прилеглих до установ та організацій, відповідно до схеми розподілу території. | Керівники підприємств, установ та організацій | До 26.04.2019 |
| 6 | Провести ремонт та впорядкування колодязів загального користування | ЖКП «Прометей» | До 26.04.2019 |
| 7 | Провести впорядкування терит орії кладовищ | ЖКП «Прометей» | До 26.04.2019 |
| 8 | Впорядкувати клумби, газони та висадити на них зелені насадження | Керівники підприємств, установ та організацій | До 26.04.2019 |
| 9 | Впорядкування та ремонт дитячих та спортивних майданчиків на території сіл сільської ради | ЖКП «Прометей» | До 26.04.2019 |
| 10 | Проведення робіт з профілювання доріг в межах населених пунктів сільської ради | Виконавчий комітет сільської ради | До 26.04.2019 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_