Звіт про стан реалізації проектів – переможців конкурсу «Громадський бюджет – 2019» (станом на 31 грудня 2019 року)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з\п*** | ***Назва***  ***проєкту, автор проекту, місце реалізації проекту*** | ***Відповідальні за реалізацію***  ***проєкту,***  ***(тел. для довідок)*** | ***Етап***  ***реалізації***  ***проєкту*** | ***План, тис. грн.*** | ***Факт, тис. грн.*** | ***Дата початку проведення***  ***заходів*** | | ***Дата***  ***завер-шення***  ***проведення***  ***заходів*** | | ***Фото реалізованого***  ***проєкту*** |
|  | ***с. Підгайці*** | | | | | | | | | |
|  | «Вільний доступ» с.Підгайці, вулиця Говорова,49  (Проєкт №4 Євтодієва Г.М. ) | Великосеверинівська сільська рада  тел.0500127299 | Реалізовано | 90 000 | 79594 | Вересень | | Жовтень | | C:\Users\HP\Downloads\20200424_091456.jpg |
|  | ***с. Оситняжка*** | | | | | | | | | |
|  | Вуличне освітлення містків по вул. Центральній, Пушкінській та Садовій с .Оситняжка Великосеверинівської сільської ради»  (Проєкт №3 Манукян Ю.В ) | Великосеверинівська сільська рада  тел.0500127299 | Реалізовано | 101 129 | 98 957 | | Жовтень | | Жовтень | C:\Users\work\Desktop\дитячі майданчики 31.10.2019\20200428_085626.jpg |
| |  | | --- | | ***с. Велика Северинка*** | | | | | | | | | | | |
|  | «Відновлення Музею Історії села Велика Северинка» с.Велика Северинка, вулиця Миру,1а  (Проєкт №2Кравченко Т.Г.) | Великосеверинівська сільська рада  тел.0500127299 | Реалізовано | 84 800 | 84 797 | | Листопад | | В стадії реалізації |  |